PILLAR ENGINEERING & INDUSTRIAL SOLUTIONS СТАТУТ ПРОЄКТУ PILLAR Project Hub Стратегія цифрової трансформації · майбутня ERP · 2026

Позначення документа: ПМБОК 4.1.3.1

Редакція: 1.2

Перехід від ручного управління до масштабованої цифрової операційної системи компанії (PILLAR Project Hub). Документ офіційного старту проєкту, який формально авторизує його існування та надає Керівнику проєкту повноваження використовувати ресурси організації.

АВТОРИЗАЦІЯ

«Наказую призначити Керівника проєкту та розпочати проєкт відповідно до цього Статуту проєкту».

Спонсор / Ініціатор проєкту: Олександр Гостєв (власники PILLAR)

Підпис: _______________________________          Дата: «____» __________________ 2026 р.

# Зміст

# Аркуш змін

Редакція — номер редакції документа (значні зміни → перша цифра; незначні → друга). Опис — детальний опис внесених змін. Автор — П.І.Б. автора змін.

| Дата | Редакція | Опис | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.06.2026 | 1.0 | Первинний драфт для внутрішнього обговорення | О. Хома (ОУП) |
| 18.07.2026 | 1.1 | Оновлено: назва системи — PILLAR Project Hub (ядро DATA CORE), світові назви підсистем (CRM, CPQ, PLM, SRM, WMS/TMS, MES/APS, FSM, FMS, ECM, Customer Portal); призначено спонсора та керівника проєкту; додано структуру команди проєкту; зафіксовано підхід step-by-step і скоуп першого блоку — CRM, процес лід→КП | О. Хома (ОУП) |
| 23.07.2026 | 1.2 | Оновлено за рішеннями зустрічі з власниками (07.2026): відмова від зовнішнього підрядника Jarvis (Discovery і збір вимог — ОУП/Хома, ТЗ — Гостєв); CRM Structivio зафіксовано як базу платформи з інтеграцією 1С, а не заміною; додано власника Михайла Якотюка та ключового стейкхолдера Наталю (1С). | О. Хома (ОУП) |

# 1. Загальні положення

Цей документ належить до проєкту «PILLAR Project Hub», який реалізується організацією PILLAR (Engineering & Industrial Solutions).

Статут проєкту формулює практичні вимоги та документально оформлює високорівневий опис результату — єдиної цифрової операційної системи компанії (майбутня ERP), — який має бути створений у результаті проєкту.

Статут випускається та підписується Ініціатором/Спонсором проєкту, формально узаконює існування проєкту та надає Керівнику проєкту повноваження використовувати ресурси організації в операціях проєкту. Затверджений Статут формально ініціює проєкт.

Характер проєкту. Формально це IT-проєкт (розробка платформи). Водночас його мета — не сам софт, а вирішення бізнес-проблем компанії: трансформація процесів, даних і відповідальності, де IT є інструментом, а не ціллю («спочатку процес — потім інструмент»).

# 2. Нормативні посилання

Цей документ пов'язаний і посилається на такі документи:

| Номер | Назва | Дата | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| PMBOK® Guide | Звід знань з управління проєктами (A Guide to the PMBOK), 6-те видання | 2017 | PMI |
| ПМБОК 4.1.1.1 | Бізнес-документи (Бізнес-кейс) | — | PILLAR |
| Презентація | PILLAR Digital Platform 2026 (стратегія цифрової трансформації) | 07.2026 | О. Гостєв / PILLAR |
| ПМБОК 5.2.3.2 | Матриця відстеження вимог | — | PILLAR |
| ПМБОК 5.3.3.1 | Опис змісту проєкту | — | PILLAR |
| ПМБОК 6.2.3.3 | Список контрольних подій | — | PILLAR |
| ПМБОК 7.3.3.1 | Базовий план за вартістю | — | PILLAR |
| ПМБОК 11.2.3.1 | Реєстр ризиків | — | PILLAR |
| ПМБОК 13.1.3.1 | Реєстр зацікавлених сторін | — | PILLAR |

ПОТРІБНО УТОЧНИТИ: Чи існує затверджений Бізнес-кейс / офіційний вхідний документ (номер, дата видання) окрім презентації, на який має посилатися статут?

# 3. Терміни, позначення, скорочення

Стандартні терміни PMBOK використовуються у значенні 6-го видання. Специфічні терміни проєкту:

| Термін | Визначення (проєкт) |
| --- | --- |
| PILLAR Project Hub | Єдина операційна система компанії (майбутня ERP). Ядро — DATA CORE; навколо нього — функціональні підсистеми (CRM, CPQ, PLM, SRM, WMS/TMS, MES/APS, FSM, FMS, ECM, Customer Portal) та наскрізний AI-шар. |
| DATA CORE | Ядро даних PILLAR Project Hub — жива цифрова модель проєкту: історія, версії, слід рішень (хто, коли, чому), відповідальні, документи. Не папка з файлами. |
| CRM (Manager Cabinet) | Робота з клієнтами, ліди, воронка продажів; робочий простір менеджера. Технічна база — CRM Structivio (база платформи → майбутня ERP), інтегрована з 1С. |
| CPQ (Quick Calculator) | Configure · Price · Quote — розрахунок специфікації, попередньої вартості, маржі та строку; формує КП. |
| Customer Portal (Client Cabinet) | Клієнтське вікно в проєкт: статус, строки, документи, логістика — безпечний зріз даних ядра. |
| AI-шар (AI Layer) | Наскрізні перевірки над підсистемами: повнота даних, протиріччя між джерелами, ризики; підказки та чернетки (summary, КП). |
| Big Data PILLAR | База знань компанії: накопичений досвід усіх проєктів працює на майбутні рішення. |
| КП | Комерційна пропозиція. |
| ТЗ | Технічне завдання. |

# 4. Призначення проєкту

Компанія зростає швидше, ніж будь-коли: більше проєктів, ринків і продуктів (Балтія, Скандинавія, Франція, нові тендери та клієнти). Разом із цим зростає навантаження на ручне управління, яке стало стелею масштабу.

Головна проблема — дані та рішення розкидані: інформація про проєкт живе одночасно у восьми місцях (пошта, месенджери, дзвінки, Excel, CRM, нотатки) і ніде повністю. Рішення живуть у головах, дані губляться, помилки виявляються запізно, КП готується довго, інженерія перевантажена, а власники гасять пожежі замість стратегії.

Економіка якості. Ціна тієї самої помилки зростає на кожному етапі: ТЗ ×1 → розрахунок ×5 → КП ×20 → виробництво ×50 → монтаж ×100. Тому система має ловити помилки на етапі даних — до розрахунку, КП і виробництва.

Обґрунтування (потреба організації): створити єдину цифрову операційну систему (PILLAR Project Hub), щоб масштабуватися кратно без пропорційного зростання команди та ручного контролю власників. Ключова цінність — бізнес-результат; система — засіб його досягнення.

# 5. Вимірні цілі проєкту та критерії успіху

Напрями цілей: менше помилок, швидші КП, менше ручної роботи, захищена маржа, контроль строків і бюджету, вища якість даних, масштабованість, менша залежність від конкретних людей, вища капіталізація компанії.

Пропонований каркас метрик «до/після» для затвердження:

| Ціль / метрика | Було | Ціль |
| --- | --- | --- |
| Час підготовки КП | __ днів | __ годин |
| Повнота даних ядра перед розрахунком | __ % | ≥ __ % |
| Частка помилок, спійманих до розрахунку | __ % | ≥ __ % |
| Кількість активних проєктів на 1 менеджера | __ | __ |
| Частка проєктів із заповненим Lessons Learned | __ % | 100 % |

ПОТРІБНО УТОЧНИТИ: Затвердити вимірні значення цілей (колонки «Було»/«Ціль»). Визначити, що є успіхом проєкту, як він вимірюється, які фактори впливають — і хто офіційно підтверджує успіх. Метрики першочергово задати для процесу лід→КП (перший блок).

# 6. Високорівневі вимоги

Система PILLAR Project Hub має забезпечити:

- DATA CORE — ядро даних із версіями, історією та слідом рішень (хто, коли, чому).

- CRM + CPQ (Manager Cabinet + Quick Calculator) — робочий простір продажів із лідами, задачами та швидким розрахунком. Технічна база — CRM Structivio (база платформи → майбутня ERP), інтегрована з 1С (обмін даними без подвійного вводу, а не заміна); охоплення джерел: 1С, Excel, Bitrix, Telegram.

- Customer Portal (Client Cabinet) — клієнтське вікно, що показує лише безпечний і корисний зріз даних ядра.

- AI-шар всередині системи — перевірки повноти даних, протиріч між джерелами та ризиків; підказки й чернетки (summary, КП).

- Процесна вимога — наскрізний потік лід → КП з автозбереженням версій розрахунків, специфікацій і КП.

- Big Data PILLAR / Knowledge — накопичення досвіду кожного проєкту в Lessons Learned.

Примітка: у статуті — лише високорівневі вимоги. Повний перелік — у Матриці відстеження вимог (ПМБОК 5.2.3.2).

ПОТРІБНО УТОЧНИТИ: Нефункціональні вимоги: безпека та розмежування доступу (ролі), деталі інтеграції з іншими джерелами (Excel, Bitrix, Telegram, Planner), мова інтерфейсу, хмара чи on-prem, вимоги до продуктивності. Інтеграцію Structivio ↔ 1С узгоджено (див. розділи 6 і 8).

# 7. Допущення та обмеження

Допущення проєкту:

| № | Допущення | Опис | Джерело |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старт трансформації — H2 2026 | Активна фаза починається у другому півріччі 2026 року. | Roadmap |
| 2 | Є внутрішній ресурс | Сформовано команду та визначено власника проєкту всередині PILLAR. | Roadmap |
| 3 | Залучення команди | Учасники процесів беруть участь у Discovery (продажі, інженери, PM, операції). | Метод |
| 4 | Технічна здійсненність підтверджена | Розробник (Тигран, PILLAR Germany) підтвердив, що системи технічно можливо налаштувати. | Команда розробки |
| 5 | Discovery і збір вимог — власними силами | Виявлення фактичних процесів і збір вимог веде керівник проєкту (ОУП) разом із менеджерами; ТЗ готує спонсор (О. Гостєв). | Рішення зустрічі з власниками 07.2026 |

Обмеження проєкту:

| № | Обмеження | Опис | Джерело |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метод коротких ітерацій | Робота гіпотезами з обов'язковим виміром результату; без «великого космольоту» одразу. | Метод |
| 2 | Підхід step-by-step | Кожен крок оцінюється за реальними можливостями команд і бюджетом перед переходом до наступного. Через дефіцит бюджету ТЗ і Discovery виконуємо власними силами, без зовнішніх підрядників. | Рішення власників 07.2026 |
| 3 | Фокус скоупу — перший блок | У першому кроці — тільки CRM і виокремлений процес лід→КП; решта підсистем пізніше. | Roadmap / рішення |
| 4 | «Не автоматизуємо хаос» | Інструмент впроваджується лише поверх узгодженого процесу. | Принцип 2026 |

ПОТРІБНО УТОЧНИТИ: Жорсткі обмеження за часом, бюджетом і ресурсами: дедлайн-віха з фіксованою датою, стеля бюджету, доступність ключових людей, залежність від зовнішніх підрядників розробки.

# 8. Високорівневий опис, межі та ключові результати

Бачення продукту. PILLAR Project Hub — єдина операційна система. DATA CORE — ядро даних; підсистеми (CRM, CPQ, PLM, SRM, WMS/TMS, MES/APS, FSM, FMS, ECM, Customer Portal) — функціональні інтерфейси навколо нього; AI-шар — наскрізний. Досвід проєктів живить Big Data PILLAR.

Підхід до впровадження. Рухаємось step-by-step: спершу відпрацьовуємо перший блок, вимірюємо результат, і лише потім масштабуємо наступні підсистеми. Це дозволяє зрозуміти реальні можливості команд і бюджет на кожному кроці.

Входить у скоуп першого кроку (2026 — рік фундаменту):

- CRM Structivio — робота з лідами й воронкою продажів (перший блок; технічна база платформи, інтеграція з 1С).

- Виокремлений процес лід → КП: Manager Cabinet + CPQ (Quick Calculator) у щоденну роботу менеджерів.

- Концепція та beta DATA CORE (структура даних, обов'язкові поля lead → КП, логіка версій).

- Перші AI-перевірки (повнота, протиріччя, ризики).

- Прототип Customer Portal (Client Cabinet).

- Зв'язка розрахунок → специфікація → КП → DATA CORE. Інтеграція Structivio ↔ 1С (обмін даними без дублювання), а не заміна 1С.

НЕ входить у скоуп першого кроку:

- Повне масштабування системи та решта підсистем у продуктиві (SRM, WMS/TMS, MES/APS, FSM, FMS, ECM у повному обсязі). Заміна 1С — робимо інтеграцію, а не заміну.

- Рішення про масштабування окремих блоків — приймається за результатом виміру першого блоку (орієнтовно Q4 2026 на 2027 рік).

ПОТРІБНО УТОЧНИТИ: Уточнити межі: чи входять у скоуп інтеграції з наявними системами; які саме продукти/ринки та скільки проєктів беруть у пілот beta процесу лід→КП.

# 9. Сукупний ризик проєкту

Високорівневі ризики (для підтвердження власниками):

- Опір змінам / низьке залучення команди в Discovery та beta.

- Спроба «автоматизувати хаос» — впровадження інструменту без виправлення процесу.

- Розмивання скоупу (scope creep) за межі потоку лід → КП.

- Залежність від кількох ключових людей (носіїв експертизи та R&D/розробки).

- Якість і повнота вхідних даних, що завантажуються в ядро; опір ключових стейкхолдерів (топ-менеджмент; власник 1С — Наталя) через нерозуміння вигоди; складнощі інтеграції з 1С.

- Координація двох команд (внутрішня PILLAR/ОУП і зовнішня розробка — Тигран) та залежність від зовнішнього розробника.

Примітка: у статуті — лише високорівневі ризики. Повний перелік — у Реєстрі ризиків (ПМБОК 11.2.3.1).

ПОТРІБНО УТОЧНИТИ: Визначити рівень толерантності власників до ризиків і топ-3 ризики з їхнього погляду; призначити відповідальних за управління ключовими ризиками.

# 10. Збільшений розклад контрольних подій (віхи)

| Період | Контрольна подія (віха) | Відповідальна сторона | Обмеження (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| Липень 2026 | Запуск фундаменту: команда проєкту, старт Discovery процесу лід→КП, калькулятор у роботі, перша виміряна гіпотеза | О. Хома (ОУП) + команди | — |
| Q3 2026 | Концепція DATA CORE і кабінетів, структура даних, логіка версій, перші AI-перевірки, ТЗ на beta CRM/CPQ | О. Хома + Тигран | — |
| Q4 2026 | Beta на обмежених проєктах, прототип Customer Portal, перші lessons learned, рішення про масштаб-2027 | О. Хома + власники | — |

ПОТРІБНО УТОЧНИТИ: Задати конкретні дати ключових віх; позначити, які віхи є жорстким обмеженням часу (так/ні).

# 11. Заздалегідь затверджені фінансові ресурси

Розділ потребує заповнення зведеним бюджетом (детальний — у Базовому плані за вартістю, ПМБОК 7.3.3.1). Бюджет затверджується покроково, відповідно до підходу step-by-step.

| Стаття | Сума / умови |
| --- | --- |
| Бюджет першого кроку (CRM / лід→КП) | ____________ |
| Розробка / налаштування (Тигран, зовнішній розробник) | ____________ |
| Discovery та збір вимог (власними силами, ОУП) | ____________ |
| CRM Structivio (ліцензії), інтеграція з 1С, інфраструктура | ____________ |
| Джерело фінансування / валюта | ____________ |

ПОТРІБНО УТОЧНИТИ: Затвердити зведений бюджет першого кроку та орієнтир на 2026, джерело фінансування, валюту, платіжний графік і періодичні обмеження на витрати. Узгодити умови оплати зовнішнього розробника (Тигран) та ліцензій Structivio.

# 12. Список основних зацікавлених сторін

Команда проєкту: керівник проєкту та дві підкоманди під його координацією. Власники — Олександр Гостєв і Михайло Якотюк; ключовий стейкхолдер — Наталя (власник 1С). Повний перелік — у Реєстрі зацікавлених сторін.

| Роль у проєкті | Хто (посада / відділ) | П.І.Б. та контакти |
| --- | --- | --- |
| Спонсор / Ініціатор | Власники PILLAR | Олександр Гостєв |
| Керівник проєкту | Проєктний офіс (ОУП) | Олександр Хома |
| Підкоманда 1 — внутрішня PILLAR | Носії процесів, Discovery | Ігор Тарасенко (відп. за Quick Calculator) та ін. — уточнити |
| Підкоманда 2 — розробка | PILLAR Germany | Тигран (розробник); співвласник Василь Бетса |
| Комерція | Sales-менеджери, керівник продажів | — уточнити |
| Інженерія | Інженери/конструктори, керівник відділу | — уточнити |
| Операції | Закупівлі, логістика, виробництво, фінанси, back office, монтаж | — уточнити |
| Інші | Маркетинг; клієнти | — уточнити |

Примітка: у статуті — лише основні сторони. Повний перелік — у Реєстрі зацікавлених сторін (ПМБОК 13.1.3.1).

# 13. Вимоги до схвалення проєкту

Розділ визначає, що є успіхом проєкту, хто ухвалює рішення про успішність і хто підписує рішення про закриття, а також критерії приймання. Має бути узгоджений з розділом 5.

ПОТРІБНО УТОЧНИТИ: Хто ухвалює, що проєкт/фаза успішні, і хто підписує рішення про закриття? Які критерії приймання beta (напр., успішний тест зв'язки лід → КП на N реальних угодах, досягнення метрик розділу 5)?

# 14. Критерії виходу із проєкту

Розділ визначає умови, за яких проєкт або його фаза закриваються чи скасовуються, і хто має відповідні повноваження.

Каркас із методу проєкту: за результатом виміру гіпотези ухвалюється рішення «масштабувати · змінити · відмовитись». Відмова/зупинка можлива, якщо гіпотеза не дала виміряного ефекту.

ПОТРІБНО УТОЧНИТИ: Формалізувати умови закриття/скасування (порогові значення метрик) і визначити, хто має повноваження ухвалити відміну проєкту чи його частини.

# 15. Керівник проєкту

Керівником проєкту призначено Олександра Хому (Проєктний офіс, ОУП). Керівник координує дві підкоманди (внутрішня PILLAR/ОУП і зовнішня розробка — Тигран), збирає вимоги (ТЗ готує спонсор О. Гостєв), відповідає за методологію, планування, контроль виконання та єдиний паспорт проєкту.

ПОТРІБНО УТОЧНИТИ: Формально закріпити рівень повноважень керівника проєкту: розпорядження бюджетом першого кроку, залучення ресурсів і людей, підписання договорів з підрядниками.

# 16. Спонсор, який авторизує статут проєкту

Спонсор проєкту — Олександр Гостєв (власники PILLAR), ініціатор цифрової трансформації. Презентація «PILLAR Digital Platform 2026» — вхідне бачення проєкту.

ПОТРІБНО УТОЧНИТИ: Авторизація — колективно власниками: Олександр Гостєв і Михайло Якотюк. Підтвердити підставу повноважень (одноосібний підпис спонсора чи спільне рішення власників).

# 17. Додатки

- Презентація «PILLAR Digital Platform 2026» (стратегія цифрової трансформації).

- Схема архітектури продукту PILLAR Project Hub (підсистеми, ядро DATA CORE, підрозділи, команда проєкту).

ПОТРІБНО УТОЧНИТИ: Чи додавати: Бізнес-кейс, схему roadmap, backlog перших гіпотез?